## Slide 1: 项目总结
针对整体：
对于整体来说，本人觉得对于我们铱星项目成员来说，本次铱星项目是一个相当好的开发经历，因为，在这个过程中其实暴露了很多开发流程的问题，比如说，在任务分配上面不够合理，导致没有把所有人力资源都运用上。开发调试上面方法不够成熟，例如git的使用，我们没有很好利用git来协助我们高效率的开发，而是由于一些不好的习惯走了很多弯路，浪费了很多时间。需求分析上面，应该在项目开始阶段就确定好哪些是基础功能，必须首先要完成的功能，哪些是拓展功能，完成基础功能之后，后续添加完善的功能。
针对个人：
本次项目暴露了很多自己在编写代码的习惯问题，比如说，需要根据函数执行的返回值打印调试信息，还有，在编写代码的时候需要考虑全面，除了需要考虑代码正常运行的情况之外，还需要考虑代码运行出错的情况，并做出相应的异常处理。

## Slide 2: 关于自己
优点：觉得自己是调试代码的能力比较好。
缺点：
在项目开始编写代码之后，自己比较先完成任务，应该积极去了解队友的工作进度以及遇到的问题，并给予建议和帮助。
在项目的后期阶段，整合调试过程中，应该积极去了解调试所遇到的bug，并且思考造成bug的原因是什么。
从技术上面，自己还是有很多需要学习进步的地方，比如说，编写代码 的习惯。

## Slide 3: 个人想法
分析需求
在分析需求的时候，我们应该根据需求文档归纳出基础功能，拓展功能两大类。并针对需求讨论相应的实现方案。
任务分配
在分配任务的时候，应该针对基础功能来分配任务。
开发与调试
开发过程中，每一个人都应该在完成自己的任务的同时，去阅读其他人或者其他功能模块的代码，发现问题及时提出。每一个人都应该熟悉整个项目的功能，以及代码的逻辑。
每一个人编写完一部分代码之后，必须经过编译测试。避免在合并代码的时候引入未经过调试或运行出错的代码。
整个调试代码的时候，应该保证调试的代码是最新的，并且是调试通过的代码。这个时候，多余的人手，可以考虑开发拓展功能。
git的使用
在开发过程中，应该合理使用和管理分支，尽可能少的创建分支，每一条分支要有明确的用途和目的，及时删除多余分支。
在调试代码的时候，应该在固定一条特定的调试分支上面调试，不要在还没有调试好代码就切换分支。
在合并之前，需要确保两份代码都是编译用过且可以运行的。